Техническое задание на доработку отчета

«Планирование закупок»

Содержание

1. Сделать счетчик заказа
2. Добавить колонку «Цена»
3. Добавить 2 группировку остаток по складу
4. Уменьшить ширину колонок
5. Изменить функционал колонки «средние продажи»
6. Доработать функцию выгрузить
7. Переименовать колонки «Продажи»
8. Порядок оплаты и приема работы
9. Добавить счетчик заказа

В форме отчета добавить счетчик заказа по колонки «заказано». Располагаться должен справа от кнопки выгрузить

1. Добавить колонку «Цена». После колонки «Номенклатура» должна располагаться колонка цена. Цена должна выбираться в форме настроек отчета.
2. Добавить 2 группировку остаток по складу. Нынешняя колонка «остаток» должен остаться как есть. Требуется добавить дополнительную колонку «остаток выбранного склада» который будет формировать остатки по выбранному в окне настройки складу. Дата формирования остатков должна быть равна дате основных остатков.
3. Уменьшить ширину колонок

Колонки:

Код-12

Артикул – 13

Номенклатура – 41

1. Изменить функционал колонки «средние продажи»

Колонка должна считать сумму продаж периодов. То есть суммировать все продажи по колонкам «продажи»

1. Доработать функцию «выгрузить»

После выгрузки документа колонка «заказано» должна очищаться.

1. Переименовать колонки «Продажи»

Вместо продажи 1,2.. должен проставляться имя колонки в формате «Продажи (<с нач\_периода по кон\_период>)

1. Порядок приемки и оплаты работы.

* Максимальный срок 3 рабочих дня
* Цена работы зависит от скорости выполнения задачи (формула расчета: выполнение в течении одного дня +500р к основной цене, в течении 2 дней + 300р к основной цене, 3 день премия не предусмотрена)
* Цена работы 3500 тысячи рублей.
* После окончания работы исполнитель передает работу заказчику на проверку 4 его сотрудникам.
* Проверка проходит в срок не более 1 рабочего дня. В случае выявления ошибок в работе отчета по ТЗ работа передается обратно исполнителю. Если ошибок нет работа считается принятой.
* Оплата происходит на следующий день после приемки работы на банковскую карточку исполнителя.
* В случае выявления скрытых ошибок которые не были выявлены в период приемки работы, исполнитель должен оперативно их исправить за дополнительное вознаграждение, но не более 500р.
* В случае успешного выполнения задания может быть написан официальная благодарность о работе данного исполнителя.
* Исполнитель может защитить работу на время проверки и до оплаты работы. После оплаты он должен предоставить полностью рабочую версию работы.