Дано:

Сейчас в

битриксе 		- 10 чел работают

1С УНФ 		- 2 чел работают

1С Бухгалтерия	- 1 чел работают

1С Зуп			- 1 чел работает

Битрикс 24 	- продажи и работа с клиентами +

1С УНФ	- пока пустая

Сроки:

к 20.12.2015 1-2 Этапа сделать

Задачи:

Этап 1

- Интеграция битрикс24 с 1С

Выгрузка всех данных на конечном статусе в 1С со всем данными про клиента

- Учет остатков на складе + в он лайне + резервирование

минимальные остатки по каждому товару

???максимальные остатки по каждому товару

+ регламентное задание проверка мин остатков  - задача на закупку

Учет всех движений товаров

Приход товара, резервирование и списание

+ указывать планируемый срок поставки при заказе

- Финансовый учет

Отчеты по заказам

Расходы

Прямые

Косвенные

Рекламация

Доходы

Валовая прибыль

Рентабельность

Регистрация движения ДС

Себестоимость каждого изделия план и факт

Закладывать план на бытовку и получаем факт по расходам

- Рабочее место на закупку товаров - удобно быстро закупить необходимый товар

- Подсчет ЗП исходя из выполненной работы

  - в разрезе плотников и заказов

Плотник:

по видам работ, доп работа - доп сумма есть прайс

- Быстрое оформление документов

3 ПФ договора + заполнение параметрами

Заказ-наряд

ФИО паспорт параметры бытовки

Этап 2

- Бизнес процесс сделки - ведение от поступления лида до получения акта

Каждый шаг

Есть подтвержение о переходе из статуса

Каждый шаг регистрируется

Ответственный за каждый этап

Описание каждого этапа

Это БП продажа + сборка на производстве

Это БП продажа + процесс сборки на участке клиента (после продажи)

Заказ принят начальником производства  		- нач. производства

Назначается ответственный плотник 			- нач. производства

Плотник принял 						- бригадир

Кладовщик формирует материал по заказу		- кладовщик

Назначается ТС на доставку материала клиенту 		- администратор ОП

Производится доставка  					- водитель

Материал принят бригадой					- бригадир

Сборка закончена						- бригадир

Документы получены офисом				- бухгалтер

ТЗК пройдено						- администратор ОП

- Система мотивации

Правильное действие 	деньги в плюс

Неправильное действие 	деньги в минус

Отчет по каждому сотруднику, общий баланс + по каждому заказу

- Связка 1С с телефонией

Запись звонков (аудио)

Регистрация каждого звонка в системе в том числе пропущенных

Возможность прослушать записанный звонок из 1С

Настройка очереди распределения звонков и маршрутов

- Обмен 1С с сайтом заявки сразу попадают в 1С

- Отчеты по отделу продаж

  - лидов / встреча / договор / все конверсии / выручка /

  - отчет выручка в разрезе менеджеров / продуктов

  - кол-во звонков / минут разговоров / минут разговоров приведших к продажам

  - активность по часа МПП - Роман Сбросит пример отчета

- Другие отчеты

  - Отчет по рекламаций по заключенным договорам

  - Отчет по обратной связи

  - отчет по финансам в разрезе заказов / менеджеров / строителей по жфф