Учет материалов в строительной фирме

- Учет планируемых материальных затрат в разрезе договоров.
Формируется на основании документа «Планирование материалов».
Поля шапки:

  - Контрагент (Заказчик)

  - Строительный Объект

  - Этап работ (Дополнительная группировка договоров)

Поля табличной части

- Номенклатура

- Единица измерений

- Количество

- Стоимость

- Сумма

Все данные накапливаются в регистре накоплений «Планирование затрат»

- Учет поступивших материалов для объекта (договора)
Формируется на основании документов «Приходный ордер»
Все данные вычитаются в регистре накоплений «Планирование затрат»
Поля шапки:

  - Контрагент (Поставщик)

  - Договор с поставщиком

  - Строительный Объект

  - Этап работ (Дополнительная группировка договоров)

Поля табличной части

- Номенклатура

- Единица измерений

- Количество

- Стоимость

- Сумма

- На основании регистра накоплений «Планирование затрат» строится отчет «Отчет по лимитам»
Временные параметры отчета: Период отчета.
Группировки (Контрагент, договор, этап работ, номенклатура)
Количественные Ресурсы (Планируемый лимит, Освоено ранее, Освоено за период, Остаток)
Суммовые Ресурсы (Планируемый лимит, Освоено ранее, Освоено за период, Остаток)

| Контрагент/Договор | Номенклатура | Планируемый лимит |  | Освоено ранее |  | Освоено за период |  | Остаток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма |