| Договор № 100117-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.12.2016 |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРЕНГЕЙТ", именуемое в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице генерального директора Хаврошечкина С.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и Частное лицо, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство передать в собственность ЗАКАЗЧИКУ оборудование в соответствии со спецификацией (Приложение №1) (далее по тексту "ОБОРУДОВАНИЕ") и осуществить производство работ в помещениях по адресу: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ЦЕНА ДОГОВОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Цена договора составляет 32 000 руб. Тридцать две тысячи рублей 00 копеек руб.. Цена договора может быть изменена в связи с изменением проектных решений, и после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Перед началом работ, в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора, ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере 32 000 руб. Тридцать две тысячи рублей 00 копеек руб.. Оставшуюся сумму в размере 0 руб. Ноль рублей 00 копеек руб. заказчик оплачивает в течение одного рабочего дня после завершения всех монтажных и пусконаладочных работ и сдачи системы в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Срок поставки ОБОРУДОВАНИЯ и выполнения монтажных работ производится в течении одного дня, если иное не оговорено с заказчиком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Срок выполнения пусконаладочных работ 10 рабочих дней, с момента получения уведомления ЗАКАЗЧИКА о начале пусконаладочных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. В случае увеличения объемов работ, определенных настоящим договором, стороны оформляют дополнительные соглашения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ОФОРМЛЕНИЕ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) календарных дней принимает предъявленные к сдаче ПОДРЯДЧИКОМ объемы выполненных работ и предоставляет ПОДРЯДЧИКУ в письменном виде все замечания по качеству выполненных работ, если таковые имеют место. ПОДРЯДЧИК обязуется устранить предъявленные замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Приемка всей работы и отдельных ее этапов оформляется двусторонним актом сдачи-приемки выполненных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Обязанности ПОДРЯДЧИКА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1.ПОДРЯДЧИК выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдает объект ЗАКАЗЧИКУ в установленный срок в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.2.ПОДРЯДЧИК обязуется использовать только сертифицированное ОБОРУДОВАНИЕ и материалы и несет ответственность за соответствие используемых материалов и ОБОРУДОВАНИЯ государственным стандартам и техническим условиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.3.ПОДРЯДЧИК, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, немедленно извещает об этом ЗАКАЗЧИКА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.4.ПОДРЯДЧИК обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектом, сметами, действующими нормами и техническими условиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.5.ПОДРЯДЧИК извещает ЗАКАЗЧИКА за 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ. ПОДРЯДЧИК осуществляет выполнение последующих работ только после приемки ЗАКАЗЧИКОМ скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. В случае не явки представителя ЗАКАЗЧИКА в указанный ПОДРЯДЧИКОМ срок ПОДРЯДЧИК составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию ЗАКАЗЧИКА производится за его счет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.6.При готовности объекта ПОДРЯДЧИК в трехдневный срок должен известить об этом ЗАКАЗЧИКА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.7.ПОДРЯДЧИК освобождает в течение трех дней, с момента подписания окончательного акта приема-сдачи выполненных работ, территорию ЗАКАЗЧИКА от оборудования, инструмента и инвентаря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.8.При выполнении работ ПОДРЯДЧИК соблюдает правила техники безопасности, правила пожарной безопасности при производстве работ, в случае их нарушения ПОДРЯДЧИК несет имущественную и административную ответственность за частичное или полное повреждение объекта и имущества ЗАКАЗЧИКА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.Права ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК имеет право на продление срока монтажных работ в следующих случаях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1. В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, повлекших за собой задержку в выполнении работ ПОДРЯДЧИКОМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.2. В случае не обеспечения ЗАКАЗЧИКОМ своевременного открытия и непрерывности финансирования, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.3. В случае если другие работы, не входящие в обязательства ПОДРЯДЧИКА задерживают выполнение обязательств ПОДРЯДЧИКА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.Обязанности ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить доступ ПОДРЯДЧИКА к месту производства работ на срок действия договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.2. Выполнять своими силами и средствами необходимые мероприятия для выполнения работ, а именно отключение (включение) сетей и щитов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется предупредить ПОДРЯДЧИКА о наличии на объекте скрытых коммуникаций водоснабжения, канализации, электрических и прочих сетей до начала производства работ. В противном случае вина за повреждение данных коммуникаций и их последствия полностью возлагается на ЗАКАЗЧИКА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.5. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке, предусмотренные настоящим договором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.Права ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1. ЗАКАЗЧИК вправе проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.1.По письменному соглашению сторон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.2.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. ПОДРЯДЧИК обязуется предоставить гарантию на ОБОРУДОВАНИЕ в течение 3 (трех) лет, при условии соблюдения ЗАКАЗЧИКОМ правил эксплуатации ОБОРУДОВАНИЯ и 1 (один) год на монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Гарантия не распространяется на дефекты, полученные вследствие механических повреждений коммуникаций и оборудования, полученных в результате эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Гарантия может быть приостановлена при выявлении случаев несанкционированных попыток ремонта оборудования сторонними организациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. В случае несвоевременного выполнения работ ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,5 процентов стоимости оплаченных работ по настоящему договору за каждый день просрочки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. При несвоевременной оплате работ по настоящему договору ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ штрафную неустойку в размере 0,5 процентов суммы, просроченного платежа за каждый день просрочки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за сохранность оборудования, переданного ему на ответственное хранение ПОДРЯДЧИКОМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим российским законодательством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить воздействие которых не имеют возможности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.Права и обязанности сторон по настоящему договору могут быть переданы по их письменному согласию третьим лицам. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полное или частичное исполнение своих прав и обязанностей без предварительного письменного согласия на это другой стороны, если иное не предусмотрено действующим законодательством и условиями настоящего договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Спецификация оборудования – Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения являются неотъемлемой частью договора № Основной договор от 08.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "ЗАКАЗЧИК" |  |  |  |  |  | "ПОДРЯДЧИК" |  |  |  |  |  |
|  | Частное лицо |  |  |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРЕНГЕЙТ" |  |  |  |  |  |
|  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тел.: |  |  |  |  |  | Тел.: |  |  |  |  |  |
|  | Адрес |  |  |  |  |  | ИНН\КПП: 9721020095\772101001 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | р/с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к/с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БИК: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Емаил climatproff@mail.ru Сайт klimatproff.ru |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик |  |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( _____________________ ) |  |  |  |  |  | (Хаврошечкин С.В.) |  |  |  |
|  | М.П. | «____» __________ 2 017 г. |  |  |  |  | М.П. | «____» __________ 2 017 г. |  |  |  |  |
|  |  | Приложение №1 к договору №Основной договор от 08.12.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спецификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование оборудования |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |  |  |
|  | 1 | Gree GWH 09 MA-K3 NNC5A |  |  |  |  | шт | 1 | 23 000 | 23 000 |  |  |
|  |  | Итого за оборудование: |  |  |  |  |  |  |  | 23 000 |  |  |
|  |  | Смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование работ(услуг) и материалов |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |  |  |
|  | 1 | Монтаж кондиционера |  |  |  |  |  | 1 | 7 000 | 7 000 |  |  |
|  | 2 | Выезд на второй этап |  |  |  |  |  | 1 | 2 000 | 2 000 |  |  |
|  |  | Итого за работы (услуги): |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 32 000 |  |  |
| В том числе НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 372,88 |  |  |
| Всего наименований 3, на сумму 32 000 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тридцать две тысячи рублей 00 копеек руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "ЗАКАЗЧИК" |  |  |  |  |  | "ПОДРЯДЧИК" |  |  |  |  |  |
|  | Частное лицо |  |  |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРЕНГЕЙТ" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( _____________________ ) |  |  |  |  |  | (Хаврошечкин С.В.) |  |  |  |
|  | М.П. | «____» __________ 2017г. |  |  |  |  | М.П. | «____» __________ 2017 г. |  |  |  |  |