Техническое задание

(перечень работ)

Настройка и адаптация системы для ООО «…» на базе ПП 1С:Документооборот КОРП

| Краткое наименование проекта | Настройка и адаптация системы для ООО «…» на базе ПП 1С:Документооборот КОРП |
| --- | --- |
| Планируемое время начала и окончания проекта | Июль 2017 |
| Бюджет проекта (руб.) |  |
| Заказчик проекта |  |
| Руководитель проекта |  |

| УТВЕРЖДЕНО ООО "…" |  | УТВЕРЖДЕНО ООО «…» |
| --- | --- | --- |
| ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) |  | ______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) |

Оглавление

Оглавление

1. Общие положения	3

Глоссарий	3

2. Цели проекта	3

3. Требования к системе	3

4. Предполагаемое архитектурное решение	3

5. Перечень проводимых работ	4

5.1. Настройка 1С:Документооборот	4

5.1.1 Описание требований.	4

5.1.2 Реализация требований.	4

5.1.2.1 Публикация базы	4

5.1.2.2 Заведение видов документов	4

5.1.2.3 Настройка связей документов	4

5.1.2.4 Настройка автоматизированной регистрации документов	5

5.1.2.5 Структура папок для хранения внутренних документов	5

5.1.2.6 Заполнение групп прав доступа и исполнителей процессов	6

5.2. Загрузка данных в 1С:ДО	7

6.	План проекта	7

7. Тестовая эксплуатация системы	8

1. Общие положения

Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «…» |
| Исполнитель | ООО «…» |
| 1С:ДО (ДО) | Программный продукт «1С:Документооборот 8 КОРП» |
| ТЧ | Табличная часть |
| ТЗ | Техническое задание (данный документ) |
| ПП | Программный продукт |
| БП | Бизнес-процесс |

Версии программных продуктов

1С:Документооборот версия 2.1.10

2. Цели проекта

Основной целью данного проекта является реализация требований Заказчика, таких как:

- Оптимизация и стандартизация работы с документами и связанными с ними бизнес-процессами

- Снижение временных затрат при работе с системой

- Повышение контроля за работой пользователей

- Сбор статистики по работе с документами по исполнителям

3. Требования к системе

Используя типовой функционал системы 1С:Документооборот настроить и адаптировать систему для автоматизированного контроля согласований документов.

4. Предполагаемое архитектурное решение

Поскольку 1С:ДО уже имеет предопределенную архитектуру, то все доработки необходимо внести в существующую концепцию программного продукта с минимальными изменениями и по возможности максимально использовать существующий функционал.

5. Перечень проводимых работ

- Настройка ДО

- Доработка типового функционала ДО

- Загрузка данных в 1С:ДО из файлов excel (контрагенты, пользователи)

- Тестовая эксплуатация системы

5.1. Настройка 1С:ДО

5.1.1 Описание требований.

Необходимо произвести заполнение и настройку программы данными заказчика, подробно описанными в пункте 5.1.2

5.1.2 Реализация требований.

5.1.2.1 Публикация базы

В рамках проекта должен быть реализован доступ к базе через web-клиент. Работать с документооборотом можно будет из любого современного браузера. Работа будет осуществляться только внутри локальной сети организации. База публикуется посредством IIS.

5.1.2.2 Заведение видов документов

- Договор

  - Договор с NA клиентом

  - Договор с не-NA клиентом

  - Договор с иным контрагентом

  - Протокол разногласий

  - Дополнительное соглашение

  - Приложение к договору

- Паспорт

  - Промо (+Подчиненная версия)

  - Листинг (+Подчиненная версия)

Все версии документов являются отдельной единицей учета и имеют уникальный регистрационные номера.

5.1.2.3 Настройка связей документов

| № | Название связи | Документ | Связанный документ | Название обратной связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предыдущая версия | Промо / Листинг | Промо / Листинг (Подчиненная версия) | Новая версия |
| 2. | Связанный протокол | Договор | Протокол разногласий | Связанный договор |
| 3 | Связанное дополнительное соглашение | Договор | Дополнительное соглашение | Связанный договор |
| 4 | Связанное приложение | Договор | Приложение к договору | Связанный договор |

5.1.2.4 Настройка автоматизированной регистрации документов

Для документов «Промо паспорт» и «Паспорт на листинг» будет применятся следующая маска регистрационного номера (см. приложение №6):

[P или L]-[ГГГГ]-[КК]-[NN]/[номер версии документа].

Для договоров вносится регистрационный номер, под которым данный договор принял у себя к учету контрагент.

5.1.2.5 Структура папок для хранения внутренних документов

Хранилище документов должно иметь древовидную структуру с двумя уровнями вложенности. Третий уровень папок по контрагентам создается вручную пользователями.

На первом уровне находятся следующие папки по видам документов:

- PROMO

- LISTING

- CONTRACT

Второй уровень папок создается согласно следующей таблице:

| Корневая папка | Вложенные папки |
| --- | --- |
| PROMO |  |
|  | NA |
|  | CTR |
|  | NW |
|  | SOUTH |
|  | VOLGA |
|  | URAL |
|  | SIBERIA |
|  | FAR EAST |
|  | HoReCa |
| LISTING |  |
|  | NA |
|  | CTR |
|  | NW |
|  | SOUTH |
|  | VOLGA |
|  | URAL |
|  | SIBERIA |
|  | FAR EAST |
|  | HoReCa |
| CONTRACT |  |
|  | NA |
|  | non-NA |
|  | other |

Доступ к папкам реализуется на основе рабочих групп пользователей. Подробная структура хранилища и права доступа подробно описаны в приложении №3 к данному техническому заданию.

5.1.2.6 Заполнение групп прав доступа и исполнителей процессов

Права доступа определяются по группам доступа к каждому виду документов в системе и к папкам хранилища. Подробно описано в приложении №3 к данному техническому заданию. В системе должны быть заведены следующие роли:

- Key user

- Trade marketing

- Logistic

- Legal

- Marketing

- Finance

- Commercial

- General

- Sales NA

- Sales CTR

- Sales Far East

- Sales NW

- Sales Siberia

- Sales South

- Sales Ural

- Sales Volga

- Analitic

- Sales HoReCa

Роли присваиваются сотрудникам согласно приложению №2 данного технического задания. На основе этих ролей формируются права доступа к документам.

5.1.2.7 Бизнес-процессы согласований

Все согласования документов имеют линейную и последовательную структуру. Если один из согласующих поставил отрицательную визу, то согласование автоматически останавливается и инициатору приходит оповещение с указанием сотрудника, который не согласовал и причиной отказа.

Один и тот же документ не может согласовываться более одного раза. Если в документ после неудачного согласования необходимо внести правки, то инициатор должен создать новый документ, которому присваивается новый номер. В новом документе указывается ссылка на предыдущую версию.

На согласование каждому сотруднику дается один рабочий день.

У пользователей должна быть возможность согласовывать документ непосредственно из программы, а так же с помощью функционала выполнения задач по почте.

В письмах для выполнения задач кроме информации о текущем документе должна быть информация о предыдущей его версии, если таковая имеется.

Подробная структура бизнес-процесса и роли описаны в приложении 4 данного технического задания.

5.2. Загрузка данных в 1С:ДО

Заполнение справочника пользователи из «Приложение 2 Пользователи»

В систему должны быть перенесены следующие поля справочника «Пользователи»

- ФИО

- e-mail

Информация предоставлена сотрудниками заказчика в формате xlsx.

Всем пользователям предоставляется возможность входа в систему и настраивается уведомление о задачах на почту.

Заполнение справочника пользователи из «Приложение 5 Контрагенты»

Требуется перенести в справочник «Контрагенты» следующие поля:

- Наименование

- Краткое наименование

- ИНН

- КПП

Информация предоставлена сотрудниками заказчика в формате xlsx.

- План проекта

| №пп | Содержание | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заполнение справочников «Пользователи» и «Контрагенты» |  |
| 2 | Настройка Групп пользователей |  |
| 3 | Настройка Видов документов |  |
| 4 | Настройка Нумераторов |  |
| 5 | Настройка Связей |  |
| 6 | Настройка Структуры папок |  |
| 7 | Настройка Прав доступа на папки файлов |  |
| 8 | Настройка Модуля "Бизнес Процессы" |  |
| 9 | Публикация базы 1С ДО на локальном web-сервере |  |
| 10 | Установка ПО ImageMagic и CuneiForm |  |

7. Тестовая эксплуатация системы

Тестовая эксплуатация системы проводится в 2 этапа.

В рамках первого этапа проводится тестирование согласно предоставленному чек-листу.

Далее производится устранение несоответствий данному ТЗ.

Второй этап тестирования проводится после загрузки тестового объема данных, описанного в пункте 5.2 данного ТЗ. На этом этапе проверяется соответствие полей перенесенных документов. В случае полного соответствия этап считается успешно пройденным.