Существующая структура информационных баз

Планируемая структура информационных баз

Планируемые этапы внедрения

Этап 1

Управленческий учёт, бухгалтерский учёт

Задачи:

- Формирование и занесение унифицированной НСИ по ТМЦ и ОС

- Оперативное и достоверное движение ТМЦ(снабжение, склад, производство)

- Оперативное и достоверное движение ОС(реализация 2-х видов амортизаций – бухгалтерской и управленческой)

- Взаиморасчёты с контрагентами

- Учёт спецодежды и инвентаря в карточках учёта

- Учёт на основе давальческого сырья

- Формирование управленческого баланса

- Исключить дублирование при вводе информации в систему

- Формирование себестоимости по ТЗ

- Поддержка функции обмена эл. документами с Поставщиками и Подрядчиками

CRM, продажи

Задачи:

- Воронка продаж (формирование, аналитика)

- Процессы, документооборот

- ДДС по контрагентам и менеджерам

- Привязка доп. соглашений и спецификаций к договору с клиентом

Производство (1 очередь)

Цель: Организация, учёт, движение ТМЦ и укрупнённо работ по ТЗ (изделие или изделия в рамках одного заказа)

Задачи:

- Формирование структуры НСИ работ

- Укрупнённый график планирования загрузки мощностей производства

- Производственные процессы, документооборот

- Технологическая карта укрупнённо

Результат:

- Формирование вручную спецификации материалов, в целях последующей закупки, выдачу в производство и списание в затраты на конкретное ТЗ

- Формирование всех затрат на конкретном ТЗ в ручном режиме

- Технологическая карта укрупнённо

Зарплата и кадры

Задачи:

- Ведение управленческого и регламентированного учета заработной платы (занесение вручную)

Этап 2

Бюджетирование

Задачи:

- Структура деления на ЦФО, ЦФУ классификация статей доходов и расходов управленческого баланса (с шифрами)

- Формирование плана и факта доходов и расходов в разрезе статей по ЦФО, ЦФУ, ТЗ(изделие или изделия)

Этап 3

Производство (2 очередь)

Задачи:

- Планирование загрузки производственных мощностей по заказам с детализацией до рабочих центров. Моделирование этой загрузки.

- Автоматический расчёт себестоимости

- Формирование табелей в автоматическом режиме, на основании выполненной работы за период(смена, месяц)

- Занесение НСИ детализированной, согласно структуры изделия до элементных операций

- Не учтённые в 1 этапе процессы и документооборот

- Нормирование всех операций

- Контроль качества согласно контрольных точек в производственном процессе

- Маршрутно-технологические карты согласно детализированной НСИ

- Сопряжение (загрузка-выгрузка спецификаций) конструкторской программы Solidworks и ERP

Зарплата и кадры

- Автоматическое заполнение табелей в конце дня/смены/заказа

Управленческий учет

- Автоматическое формирование  себестоимости в разрезе изделия, вида работ (услуг) и т.д.