Общая цель проекта

Организовать схему работы группы поддержки наших пользователей через битрикс 24, без использования электронной почты

Этапы проекта

1 Создание письма автоответа

2. Автоматическое создание задачи в Битриксе 24

3. Создание комментария к существующей задачи при повторном обращении

4. Оповещение пользователя об ответе по средствам электронной почты, если специалист прокоментировал задачу

Разработка первого этапа

1 Когда пользователь отправляет письмо на почту (), ему должно приходить письмо ответ. Письмо должно быть в формате html

Содержание письма:

А) Приветсвие – или Здравствуйте, адрес электронной почты, или имя контакта из справочника evg_КонтактныеЛица

Б) Тело письма из справочника evg_НастройкиРассылки

В) Подпись следующая

Подпись будет со встроенным логотипом, пришлю чуть позже.

- Если пользователь отвечает на письмо нашего специалиста, например наш специалист написал, а ему в ответ написал пользователь, то автоответ отправлять ненужно

- Должна быть возможность исключить доменные адреса и конктретные адреса электронной почты из рассылки

- Ответ должен приходить только отправителю письма и не затрагивать, тех кто стоит в копии

Описание архитектуры

- Для проверки электронной почты, следует сделать новое регламентное задание для проверки новых писем, и отправки автоответа evg_ПроверкаПочты

- Создание и отправка электронного письма уже есть в системе. Алгоритмы его работы можно посмотреть тут

Документ Evg_ЗаказКлиента Форма документа – команда ОтправитьНаПодготовкуДокументов – там формируется письмо в HTML формате и отправляется в бухгалтерию (так же там есть алгоритм формирования и отправки файлов) – возможно позже пригодится

Есть общие модули evg_Формирование_HTMLСервер и evg_Формирование_HTMLКлиент, там есть различные процедуры, включая и формирование подписи эту процедуру можно поменять. В данном случае требуется сформировать тело письма и присоединить его к существующему алгоритму.

- Все настройки отправки, а так же исключаемых адресов следует сделать в справочнике evg_НастройкиРассылки, туда так же думаю нужно будет добавить табличную часть для исключения адресов и доменов для автоответа

- Тело письма нужно будет брать из справочника evg_НастройкиРассылки

Оценочный лист

| Задание | трудозатраты |
| --- | --- |
| Создание нового регламентного задания |  |
| Создание формы и отправка письма |  |
| Доработка нюансов указанных в пунктах 2,3,4 |  |

Стандарты разработки

Стандарты разработки вышлю отдельно, добавлять новые объекты в конфигурацию или изменять старые особенно типовые без согласования ЗАПРЕЩЕНО.

Минимум Хард кода – лучше согласовать новый мини справочник, чем хардить