Технический*  проект №25

Проект автоматизации План-фактного анализа себестоимости медицинских услуг.

Telegram:	https://t.me/dr_delprog 
Skype:  	dr_delprog

Введение

Приложение№1 к Договору №84 от 12.04.2021 г.

В рамках данного проекта будет выполнена автоматизация учёта план-фактного анализа себестоимости медицинских услуг в МЦ .

Для облегчения внедрения новой схемы бизнес-процесса, автоматизированного на программе 1С:Бухгалтерия предприятия, работа будет разделена на этапы.

Этап 1: Подсистема план-фактного анализа себестоимости.

На первом этапе автоматизации бизнес-процесс будет строиться по следующей схеме:

    - В справочниках пользователи (бухгалтеры, экономисты) заводят:

      - номенклатуру услуг (Справочник «Номенклатура»),

      - вводят к ней текущую спецификацию (Справочник «Спецификации») с указанием используемых материалов и затрат на выполнение работ (зарплата),

      - добавляют номенклатуру в Номенклатурную группу, которая достаточно детализирует учёт затрат в дальнейшем — например, сводно по группе услуг или детально до каждой услуги (Номенклатурная группа = Услуга).

Примерный вид табличных частей спецификаций:

В качестве цены/стоимости нормо-часа, берётся цена заданная в следующем пункте.

    - Пользователи (бухгалтеры, экономисты) регистрируют плановую цену материалов и плановую ставку зарплаты с помощью документа

«Установка цен».

    - Пользователи (медсёстры, старшие медсёстры) списывают затраты материалов на оказание услуг, по мере их выполнения, на 20 счёт с помощью документа Требование-накладная (далее ТрНк). В документе указывают номенклатурную группу затрат, подразделение (например, кабинет или филиал в целом) и материалы, соответствующие спецификации из п.1.

- Для облегчения ввода предусмотрено заполнение спецификации по выбранным РТиУ, которые могут быть загружены из внешней программы. Для РТиУ сохраняется привязка для целей списания затрат в виде нового субконто сч. 20; подставляется номенклатурная группа соответствующих услуг.

Примерный вид формы подбора номенклатуры в ТрНк:

    - Пользователи (бухгалтеры, расчётчики) начисляют заработную плату, относя её на те же номенклатурные группы, соответствующие п.1, списывая её на 20 счёт.

    - Пользователь (оператор, администратор) вводит или загружает из внешней программы документ Реализация товаров и услуг (далее РТиУ), указывая соответствующую номенклатуру услуг.

      - Автоматически при выборе номенклатуры услуг в субконто счёта 90.01 подставляется номенклатурная группа этой услуги для дальнейшего учёта плана затрат и отражения доходов.

      - Автоматически при выборе номенклатуры услуг в документ подставляется спецификация, указанная как основная для услуги.

      - При проведении РТиУ происходит отражение плановой себестоимости услуг по данным, введённым в п.1 и 2, в соответствии с указанной в документе спецификацией (прим. для тех. специалиста: отражение происходит в регистре накопления).

    - По мере устаревания спецификаций, пользователи (бухгалтеры, экономисты) создают новые спецификации, указывая их как основные для номенклатуры. Эти спецификации будут использоваться в новых РТиУ для отражения плановой стоимости по новым спецификациям.

    - Для анализа план-фактной себестоимости будет использоваться отчёт «План-фактный анализ себестоимости за период» с показателями:

      - План (количество и сумма)

      - Факт (количество и сумма)

      - Отклонение (количество и сумма)

      - Отклонение % (количество и сумма) В отчёте будут доступны группировки:

      - Подразделение (с детализацией до кабинетов, т. е. с иерархией Филиал/Кабинет)

      - Номенклатурная группа (с детализацией до услуг: Группа услуг/Услуга)

      - Реализация товаров и услуг

      - Расходы (материалы, зарплата по статьям)

Группировки могут быть изменены пользователем и сохранены в нужных вариантах отчёта.

Объём и стоимость работ Этапа 1.

| Код задачи | Наименование задачи | Описание задачи | Ожидаемый результат. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта. | Разработка данного проекта | - |
| ЦБ-00013961 | Доработка Спецификаций | - Добавить табличную часть «Работы» для отражения расходов по ЗП. - Добавить отображение цены и суммы плановой стоимости материалов и работ. *Перенос справочников из других источников выполняется силами заказчика либо за рамками данного проекта. | На форму справочника добавлены колонки как на картинке в проекте. Цена и стоимость нормо-часа берутся из типового рег. сведений Цены номенклатуры. --- Пользователи вводят текущую спецификацию (Справочник «Спецификации») с указанием используемых материалов и затрат на выполнение работ (зарплата). Пользователи (бухгалтеры, экономисты) регистрируют плановую цену материалов и плановую ставку зарплаты с помощью документа «Установка цен». Сделала Ирина |
| ЦБ-00013962 | Доработка РТиУ | - Подстановка спецификации при выборе услуг. - При проведении отражение плановой себестоимости услуг. *Доработка загрузки РТиУ из других источников выполняется силами заказчика либо за рамками | Автоматическая подстановка спецификации при стандартных сценариях заполнения услуг РТиУ, для этого понадобится колонка в ТЧ услуг. При проведении РТиУ делаются движения по рег. накопления Калькуяции для дальнейшего использования в отчёте ПФА. ---- 5. Пользователь (оператор, администратор) вводит или загружает из внешней программы документ Реализация товаров и услуг (далее РТиУ), указывая соответствующую номенклатуру услуг. • Автоматически при выборе номенклатуры услуг в субконто счёта 90.01 подставляется номенклатурная группа этой услуги для дальнейшего учёта плана затрат и отражения доходов. • Автоматически при выборе номенклатуры услуг в документ подставляется спецификация, указанная как основная для услуги. • При проведении РТиУ происходит отражение плановой себестоимости услуг по данным, введённым в п.1 и 2, в соответствии с указанной в документе спецификацией (прим. для тех. специалиста: отражение происходит в регистре накопления). Начал делать Илья, кому-то надо доделать. Что сделано и нужно: Сделано проведение по регистру к2Калькуляции. Доделать проведение Работ подобно Материалам, но на другую статью калькуляции. Запрос при проведении сохранить один! Можно в пакете. Доработать поведение формы в соответствии с ТЗ. |
|  |  | данного проекта. |  |
| ЦБ-00013963 | Подбор по реализациям для ТрНк | -Разработать форму подбора материалов по плановым данным из услуг РТиУ без подстановки количества (количество вводит пользователь вручную в ТрНк для повышения достоверности данных).Для РТиУ сохраняется привязка для целей списания затрат. -Доработка движений ТрНк для детализации до РТиУ оборотов по сч. 20 на новом субконто. | Для облегчения ввода предусмотрено заполнение спецификации по выбранным РТиУ на основе обработки"ОбработкаЗаполнениеТребованияНакладной_v9". Подставляется номенклатурная группа соответствующих услуг. Скорее всего, делать будем после отчёта (см. далее) |
| ЦБ-00013964 | Отчёт «План-фактный анализ себестоимости за период» | - Доработать отчёт, в соответствии с описанием. - Предусмотреть детализацию до РТиУ. | Для РТиУ сохраняется привязка для целей списания затрат в виде нового субконто сч. 20 (если нужно для группировки отчёта ПФА). Для анализа план-фактной себестоимости используется отчёт «План-фактный анализ себестоимости за период» (ирПланФактныйАнализ) с показателями: • План (количество и сумма) • Факт (количество и сумма) • Отклонение (количество и сумма) • Отклонение % (количество и сумма) В отчёте будут доступны группировки: • Подразделение (с детализацией до кабинетов, т. е. с иерархией Филиал/Кабинет) • Номенклатурная группа (с детализацией до услуг: Группа услуг/Услуга) • Реализация товаров и услуг • Расходы (материалы, зарплата по статьям) Группировки могут быть изменены пользователем и сохранены в нужных вариантах отчёта. Что нужно сделать: - Отчёт: - убрать соединение с документом Калькуляция, которого больше нет. Детализация до изделия пропадёт. - Убрать отбор (соединение) по РС НезакрыеЗаказы, которого тоже нет. Теперь не будет фильтра по незакрытым заказам/номенклатурным группам, в отчёт попадут все номенклатурные группы в остатках и оборотах за период - Переименовать РегН рздКалькуляции в к2Калькуляции. - Добавить группировку по Подразделениям с иерархией, взяв Подразделения из оборотов 20 счёта. - Документы нужно доработать, чтобы саккумулировать оборот в разрезе РТиУ, чтобы потом детализовать отчёт до РТиУ.: - В РТиУ Скорее всего придётся дописать движения по рег. К2Калькуляции (добавить измерение РТиУ). Движения по остальным измерениям уже есть. - Для ТрНк нужно будет доработать движения по 20 счёту добавив субконто РТиУ, чтобы накопить обороты по 20 счёту в разрезе РТиУ. Возможно, в самом документе доработок не потребуется, если типовое решение подхватит добавленное субконто. - Отчёт: - Добавить соединение и группировку по РТиУ, чтобы увидеть детализацию план-факта затрат до РТиУ. |
|  | Применение и сдача доработок. | - Демонстрация заказчику, установка на рабочую базу. | (Под вопросом) |
|  | Разработка инструкций, обучение пользователей. | Обучение и консультирование пользователей будет оцениваться по факту. Объём и необходимость создания инструкций, так же, определится по факту реализации доработок Этапа 1. | (Под вопросом) |
|  |  | Итого: |  |

Срок выполнения работ этапа: 2-4 недели с момента начала работ.

Этап 2: Интеграция с MedWork.

На втором этапе автоматизации бизнес-процесс будет строиться по следующей схеме:

- Пользователи (бухгалтеры, экономисты) так же ведут справочники с нормативами.

- Пользователи (бухгалтеры, экономисты) регистрируют плановую цену материалов и плановую ставку зарплаты в том же порядке.

- Автоматически происходит загрузка данных из MedWork, где реализации услуг (РТиУ) загружаются в 1С с достаточным для оперативной работы интервалом (например, раз в 5-10 минут). При этом, в РТиУ будет предусмотрена идентификация для наглядного сопоставления РТиУ и чека или договора, предъявленного пациентом, чтобы медсестра могла списать на них затраты материалов.

- Пользователи (медсёстры) списывают затраты материалов на оказание услуг с помощью ТрНк, на основании оперативно поступающих данных из MedWork.

- Пользователи (бухгалтеры, расчётчики) так же начисляют заработную плату.

- Пользователь (оператор, администратор) больше не загружает данные реализаций из MedWork, т. к. они загружаются автоматически.

- Для анализа план-фактной себестоимости будет использоваться тот же отчёт «План-фактный анализ себестоимости за период».

Оценка объёма работ и сроков Этапа 2 будет производиться после исполнения работ Этапа 1.

*На рисунках отражены данные для примера — показатели и значения будут изменяться в соответствии с введёнными сведениями в базу данных; форматирование (цвет, шрифт, положение и т.п.), по факту разработки могут незначительно отличаться от представленных на рисунках.

Подписанием документа, стороны закрепляют объем и состав работ. Объём и состав работ могут быть изменены в ходе реализации проекта с пересчётом стоимости проекта как в большую, так и в меньшую сторону, по согласованию сторон.

Сдача и оплата работ по проекту будет производиться итерациями 1 раз в 1-2 недели с подписанием актов об оказании услуг. При сдаче работ сторонами согласуется и корректируется план дальнейших работ по проекту, в случае такой необходимости.

Исполнитель ИП Ильин И.С:	Заказчик	:

Утверждено:	Утверждено:

/	/

(подпись)

/	/

(подпись)

(дата)	(дата)