**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**«Посудный бум», г. Санкт-Петербург**

**Переход с онлайн-платформы «МойСклад» на программный продукт 1С: Предприятие**

**Этап 1**

Подготовка рабочего места и перенос бизнес-процессов из ОП «МойСклад» в ПП 1С: Предприятие. Настройка технических условий оффлайн точки продаж. Опытный запуск на ПП на ПП 1С: Предприятие:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание задачи** | **Сроки, в часах** | **Примечание** |
| 1 | Установка, первичная настройка информационной базы ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» ПРОФ  | 2 | Наличие лицензии\*\* |
| 2 | Подключение и введение в опытную эксплуатацию кассового оборудования | 2 | АТОЛ 30Ф, Verifone MODEL VX675 |
| 3 | Перенос справочников и остатков из ОП «МойСклад» в ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» ПРОФ | 4 | Необходимо предварительно установить дату переноса и состояние справочников |
| 4 | Перенос документов из ОП «МойСклад» в ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» ПРОФ | 5\* | \* по запросу. Требуется предварительный анализ |
| 5 | Первичное обучение возможностям ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» ПРОФ | 2 | Общее обучение |
| 6. | Настройка обмена между ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» и ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Бухгалтерия предприятия 3.0» | 2 | Настройка, проверка корректности.Наличие соответствующих лицензий\*\* |

\* запрос должен быть согласован

**\*\*** наличие или отсутствие лицензии не является препятствием для реализации ТЗ

Итог: базовая возможность работы.

**Этап 2**

Разработка и внедрение в типовую конфигурацию ПП 1С: Предприятие, конфигурация «Управление торговлей, редакция 11.4» доработок, согласно полученных задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание задачи** | **Сроки, в часах** | **Примечание** |
| 1 | Настройка программы лояльности, использование подарочных сертификатов | 4 | Согласно полученному заданию |
| 2 | Настройка статусов заказов, доработка, разработка и внедрение логики информирования клиентов | 10 | Необходимо согласование схемы смены статусов |
| 3 | Настройка логики формирования ссылки на оплату | 2 | Необходимы API |
| 4 | Разработка логики – «Срок хранения», формирование напоминаний | 3 | Требуется проработка логики |
| 5 | Разработка интерфейса продаж, с учетом внесенных изменений и настроек | 6\* | \* по запросу. Возможность работы из одного «окна» |
| 6 | Загрузка заказов с сайта, Tilda | 3 | \* по запросу |
| 7 | Настройка блока CRM | 3 | Переход из Bitrix24 |
| 8 | Настройка и разработка отчетов | 5\* | \* по запросу |

\* запрос должен быть согласован

Итог: Возможность работы, с учетом внедренных задач.

**Этап 3**

Перспективные доработки для автоматизации бизнес-процессов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание задачи** | **Сроки, в часах** | **Примечание** |
| 1 | Разработка и внедрения интерфейса взаимодействия с API маркетплейсов | 10\* | \* по запросу, одна площадка, один API |