# Техническое задание на перенос данных из 1С:УПП в 1С:ЗУП

## 1. Общие сведения

1.1 Исходные системы

- Используются две базы 1С:УПП версии 1.3.258.1, серверные:

  - УПП №1 — содержит 1 организацию.

  - УПП №2 — содержит 11 организаций.

- Расчет заработной платы ведется для 12 организаций.

- Ведется два типа начислений:

  - Бухгалтерский учет.

  - Управленческий учет.

### 1.2 Целевая система

- 1С:ЗУП, версия 3.1.34.129, чистая серверная база.

- Переносится только бухгалтерский учет и кадровый учет.

- 1С:ЗУП становится мастером данных для кадрового учета.

### 1.3 Цель миграции

- Организовать корректный перенос кадровых данных и начислений бухгалтерского учета, обеспечивающий полноценный расчет заработной платы, среднего заработка, отпускных и больничных в 1С:ЗУП.

- Обеспечить синхронизацию с 1С:УПП для управленческого учета через обмен (или написать обработки): 1С:УПП получает только агрегированные остатки и суммы начислений для управленческого учета.

- Обеспечить возможность отражения бухгалтерских начислений в 1С:Бухгалтерия через штатный функционал.

### 1.4 Дата перехода

- Конец первого квартала, после закрытия расчетного периода в 1С:УПП.

### 1.5 Модель управленческого учета заработной платы

#### 1.5.1 Общие положения

В рамках текущего проекта управленческий учет не является объектом регламентированного бухгалтерского и налогового учета.

Управленческий учет заработной платы:

- не ведется в разрезе организаций;

- не рассчитывается и не хранится в 1С:ЗУП;

- не участвует в регламентированной отчетности;

- используется исключительно для внутренних управленческих целей.

#### 1.5.2 Организационная модель «как есть»

Для учета управленческого учета отдельные организации не используются.

Бухгалтерский учет:

- рассчитывается строго в разрезе 12 организаций;

- полностью переносится и рассчитывается в 1С:ЗУП.

Управленческий учет:

- опирается на данные по подразделениям и сотрудникам;

- агрегируется на уровне «группы компаний» (логическое объединение всех организаций);

- не требует заведения фиктивных или технических организаций.

Понятие «группа компаний» используется исключительно в методологических целях и не предполагает создания отдельного справочника в 1С:ЗУП.

## 2. Объекты миграции

### 2.1 Справочники

- Физические лица

- Сотрудники

- Организации

- Пользователи

- Банковские счета

- Регистрация в ИФНС

- Подразделения организации (с ОКТМО, КПП, районным коэффициентом)

### 2.2 Регистры

| ### Вид объекта | ### Наименование |
| --- | --- |
| ### Регистр бухгалтерии | ### Журнал проводок (бухгалтерский учет) |
| ### Регистр бухгалтерии | ### Журнал проводок (налоговый учет) |
| ### Регистр накоплений | ### Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ |
| ### Регистр накоплений | ### Взаиморасчеты с сотрудниками организаций |
| ### Регистр накоплений | ### Зарплата за месяц организаций |
| ### Регистр накоплений | ### НДФЛ к зачету |
| ### Регистр накоплений | ### НДФЛ расчеты с бюджетом |
| ### Регистр накоплений | ### НДФЛ сведения о доходах |
| ### Регистр накоплений | ### Пособия социальному страхованию |
| ### Регистр накоплений | ### Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ |
| ### Регистр накоплений | ### Расчеты по страховым взносам |
| ### Регистр накоплений | ### Страховые взносы исчисленные |
| ### Регистр накоплений | ### Учет доходов для исчисления страховых взносов |
| ### Регистр накоплений | ### Фактические отпуска организаций |
| ### Регистр накоплений | ### Затраты (бухгалтерский учет) |
| ### Регистр накоплений | ### Затраты (налоговый учет) |
| ### Регистр расчета | ### Дополнительные начисления сотрудников организаций |
| ### Регистр расчета | ### Основные начисления сотрудников организаций |
| ### Регистр расчета | ### Отражение дополнительных начислений в учете для целей исчисления страховых взносов (ЕСН) |
| ### Регистр расчета | ### Отражение основных начислений в учете для целей исчисления страховых взносов (ЕСН) |
| ### Регистр расчета | ### Расчет среднего заработка |
| ### Регистр расчета | ### Отражение дополнительных начислений в бухучете сотрудников организаций |
| ### Регистр расчета | ### Отражение основных начислений в бухучете сотрудников организаций |
| ### Регистр сведений | ### Контактная информация |
| ### Регистр сведений | ### Лицевые счета сотрудников организации |
| ### Регистр сведений | ### Паспортные данные физических лиц |
| ### Регистр сведений | ### Периоды работы сотрудников |
| ### Регистр сведений | ### Плановые начисления сотрудников организаций |
| ### Регистр сведений | ### Плановые удержания сотрудников организаций |
| ### Регистр сведений | ### Состояние сотрудников организаций |

## 3. Данные для управленческого учета (в 1С:УПП) после расчета бухгалтерских начислений

### 3.1 Справочники (синхронизация)

- Физические лица

- Сотрудники

- Пользователи

- Подразделения

- Контрагенты (банки)

- Банковские счета

- Регистрация в ИФНС

- Подразделения организации (с ОКТМО, КПП, районным коэффициентом)

### 3.2 Регламентированные начисления

- Отпуск по беременности и родам

- Оплата больничных листов за счет работодателя

- Оплата отпуска по календарным дням

- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

- Оплата больничных листов

- Оклад по дням

- Отпуск по уходу за ребенком без оплаты

- Оплата по окладу

- Отпуск за свой счет

- Суточные (норма)

- Выходное пособие при увольнении

- Компенсация отпуска при увольнении по календарным дням

- Месячная премия

- Суточные сверх нормы

- Удержание за неотработанные дни отпуска по календарным дням

- Удержание по исполнительному листу процентом

- Удержание по исполнительному листу процентом без учета БЛ

- Удержание по исполнительному листу процентом до предела

- Удержание по исполнительному листу процентом до предела без учета БЛ

- Удержание по исполнительному листу фиксированной суммой

- Удержания НДФЛ

## 4. Механика переноса

### 4.1 Первичный перенос данных

- 1С:ЗУП — чистая база, переносятся справочники и остатки.

- Переносятся остатки отпусков, больничных, а также стаж за предыдущие 24 месяца (минимум) для расчета среднего заработка.

- GUID справочников сохраняются для обеспечения корректной работы последующего обмена.

### 4.2 Обмен с 1С:УПП

- Мастер данных — 1С:ЗУП.

- В 1С:УПП передаются агрегированные суммы начислений, удержаний и НДФЛ.

- 1С:УПП использует полученные данные для расчета управленческих начислений.

### 4.3 Синхронизация с 1С:Бухгалтерия

Используется 5 отдельных баз 1С:Бухгалтерия, серверные.

В каждой базе 1С:Бухгалтерии:

- ведется учет собственного набора организаций (распределение по базам уточняется на этапе внедрения).

Требуется:

- настройка штатного обмена ЗУП – 1С:Бухгалтерия;

- отдельная настройка обмена для каждой из 5 бухгалтерских баз.

Обмен используется только для бухгалтерского учета заработной платы.

## 5. Табели

- Системный табель (пятидневная рабочая неделя) не переносится, однако его механика учитывается при расчете управленческих начислений.

- Табели в формате Excel и данные из пропускной системы накладываются на системный табель через специализированную обработку для расчета управленческих начислений в 1С:УПП.