Техническое задание

Доработка 1С:Бухгалтерия 8.3 для учёта одежды с маркировкой Честный знак и интеграцией с Wildberries

1. Общие сведения

1.1. Наименование работы

Разработка и внедрение расширения конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3 (ред. 3.0) для учёта маркируемой одежды, печати этикеток, обмена с ГИС МТ «Честный знак» и интеграции по REST API с маркетплейсом Wildberries.

1.2. Заказчик и контактные лица

| Роль | ФИО / Контакт |
| --- | --- |
| Заказчик | ____________________ (заполнить) |
| Ответственный от Заказчика | ____________________ (заполнить) |
| Email для согласований | ____________________ |
| Исполнитель (программист 1С) | ____________________ |
| Технический консультант | ____________________ |

1.3. Сроки и этапы

| Этап | Результат | Плановый срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Проектирование | Согласованные схемы данных и макеты форм | 5 рабочих дней |
| 2. Разработка блока «Номенклатура» | Расширение с доп. реквизитами и справочниками | 10 р.д. |
| 3. Разработка «Шаблоны этикеток» | Справочник, форма редактора, 3 готовых макета | 8 р.д. |
| 4. Разработка «Печать этикетки» | Обработка печати с EAN‑13 и DataMatrix | 5 р.д. |
| 5. Интеграция с НК | Обмен карточками, заказ КИЗ, выгрузка | 10 р.д. |
| 6. Интеграция с WB API | Приём КИЗ с WB, автовывод из оборота | 15 р.д. |
| 7. Тестирование и приёмка | Акт, документация, обучение | 7 р.д. |

Общий срок: 60 рабочих дней. Допустимо распараллеливание этапов 3–4 и 5–6.

2. Основание и цели разработки

2.1. Основание

- ПП РФ № 1956 от 31.12.2020 (маркировка предметов одежды и домашнего текстиля).

- Требования оператора ЦРПТ к обмену с ГИС МТ «Честный знак».

- Правила продажи маркируемого товара на Wildberries (обязательное сопоставление КИЗ с заказом).

- Бизнес‑необходимость автоматизации учёта (замена текущих Excel‑таблиц).

2.2. Цели

- Обеспечить полный жизненный цикл КИЗ в 1С: заказ → нанесение → ввод в оборот → отгрузка на WB → продажа → вывод из оборота.

- Исключить ручной ввод данных о продажах и принятых КИЗах - автоматизировать через API.

- Обеспечить печать этикетки с EAN‑13 и DataMatrix на термопринтер без выгрузки во внешние системы.

- Гарантировать соответствие сведений в 1С, НК и WB по каждому SKU.

2.3. Нефункциональные требования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное время отклика интерфейса | ≤ 2 сек на операцию |
| Пропускная способность импорта номенклатуры | ≥ 500 SKU за 5 минут |
| Надёжность регламентных обменов | Retry ≥ 3 раза с экспоненциальной задержкой |
| Логирование | Полное логирование всех обменов с НК и WB на 90 дней |
| Локализация | Русский язык интерфейса, UTF‑8 |
| Совместимость | 1С:Бухгалтерия 3.0.150+ |

3. Системное окружение

- Конфигурация: 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0, релиз 3.0.150 и выше.

- Платформа 1С: 8.3.23 и выше.

- Подключение к интернету для обменов с ГИС МТ и WB.

- Криптопровайдер: КриптоПро CSP 5.0 (для подписи документов ЦРПТ).

- Принтеры этикеток: термо/термотрансфер, язык ZPL или EPL (например, Zebra GK420d, TSC TE200).

- Сканеры: 2D, поддерживающие считывание DataMatrix (например, Honeywell Voyager 1450g).

Важно для архитектуры Всю доработку выполнять как РАСШИРЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ (.cfe), а не снятием с поддержки. Типовые объекты только заимствовать. Для новых объектов использовать префикс «ИТ_» или «УО_» (учёт одежды) в именах, чтобы избежать конфликтов при обновлении типовой конфигурации.

4. Функциональные требования

4.1. Блок «Номенклатура одежды»

4.1.1. Новые и доработанные справочники

Уточняющие Обозначения (УО)

Нац каталог (НК)

| Имя объекта | Тип | Реквизиты |
| --- | --- | --- |
| УО_Цвета | Справочник (новый) | Код, Наименование, КодНК (привязка к нац каталогу) |
| УО_Размеры | Справочник (новый) | Код, Наименование (XS, S…7XL)+дополнительно ЧисловойКод (25–36), РоссийскийРазмер |
| УО_Бренды | Справочник (новый) | Код, Наименование, Правообладатель (контрагент), ЛоготипФайл |
| Номенклатура | Справочник (типовой - расширить) | См. доп. реквизиты ниже |
| УО_Производители | Представление справочника «Контрагенты» с фильтром «ВидКонтрагента = Производитель» | - |
| УО_GTIN | Справочник (новый) | КодНК (привязка к нац каталогу), синхронизация с Артикулом+Размер, Столбец в «Штрихкоды» (см. ниже пример) |

4.1.2. Дополнительные реквизиты справочника «Номенклатура»

Реализовать через механизм «Дополнительные реквизиты и сведения» БСП (набор «Номенклатура»). Если типового механизма недостаточно - создать подчинённый регистр сведений «УО_АтрибутыНоменклатуры».

| Имя реквизита | Тип | Обязательный | Заполняется из |
| --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПолное | Строка | Да | Сокращенное наименование + Бренд + Артикул + цвет |
| НаименованиеСокращённое | Строка | Да | Ручной ввод |
| Артикул | Строка | Да | Типовое поле |
| АртикулМаркетплейса | Строка | Да для WB | Получение из WB / ручной |
| Состав | Строка | Да | Ручной ввод / шаблон (сохранение шаблонов) |
| Цвет | СправочникСсылка.УО_Цвета | Да | Выбор |
| Размер | СправочникСсылка.УО_Размеры | Да | Выбор |
| ТорговаяМарка | СправочникСсылка.УО_Бренды | Да | Выбор |
| Адрес производителя | СправочникСсылка.Контрагенты | Да | Автоматическая подгрузка при выборе Производителя |
| Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо | Строка | Да | Выбор |
| Адрес импортера/Уполномоченного изготовителем лицо | Строка | Да | Автоматическая подгрузка при выборе «Импортера/Уполномоченного изготовителем лицо» |
| СтранаПроисхождения | СправочникСсылка.СтраныМира | Да | Выбор |
| ТНВЭД | Строка | Да | Классификатор ТН ВЭД |
| РазмерЭтикетки | ПеречислениеСсылка.УО_РазмерыЭтикеток | Да | Выбор |
| ЕАС, СТР | Знаки | Да | Автоматическая подгрузка по коду ТНВЭД |
| Срок годности | Строка | Да | Ручной ввод |

Пример Имя реквизита «Размер», нужно сделать в разделе Штрихкоды:

| Штрихкод | GTIN | Номенклатура | Характеристика | Размер | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4607012345001 | 4670544100137 | Брюки женские классические чёрные | XS | 25 | шт |
| 4607012345018 | 4670544100138 | Брюки женские классические чёрные | S | 26 | шт |
| 4607012345025 | 4670544100139 | Брюки женские классические чёрные | S | 27 | шт |
| 4607012345032 | 4670544100140 | Брюки женские классические чёрные | M | 28 | шт |
| 4607012345049 | 4670544100141 | Брюки женские классические чёрные | M | 29 | шт |
| 4607012345056 | 4670544100142 | Брюки женские классические чёрные | L | 30 | шт |
| 4607012345063 | 4670544100143 | Брюки женские классические чёрные | L | 31 | шт |
| 4607012345070 | 4670544100144 | Брюки женские классические чёрные | XL | 32 | шт |
| 4607012345087 | 4670544100145 | Брюки женские классические чёрные | XL | 33 | шт |
| 4607012345094 | 4670544100146 | Брюки женские классические чёрные | 2XL | 34 | шт |
| 4607012345100 | 4670544100147 | Брюки женские классические чёрные | 3XL | 35 | шт |
| 4607012345117 | 4670544100148 | Брюки женские классические чёрные | 7XL | 36 | шт |

Нужно, чтобы подгружалось как вручную, так и при сканировании ШК на этикетке

Сейчас вид такой:

4.1.3. Бизнес‑логика карточки

- При создании новой карточки автоматически подставлять бренд и производителя из настроек по умолчанию организации (хранение в константе «УО_БрендПоУмолчанию»).

- При заполнении GTIN сразу добавлять запись в регистр «Штрихкоды» (связь «Артикул+Размер ↔ Штрихкод» типа EAN‑13).

- Валидация: запретить запись карточки, если для неё отсутствует GTIN и установлен признак «Маркируемая = Истина».

- Кнопка «Копировать размерную сетку» - создаёт из текущей карточки набор для всех размеров из справочника «УО_Размеры».

- Подгрузка ШК в разделе «Штрихкоды» как вручную, так и при сканировании ШК на этикетке.

- Создаем номенклатуру не только поштучно, но и массово загружаем (по возможности сразу с разделом «Штрихкоды»)

4.1.4. Загрузка из Excel

Разработать обработку «УО_ЗагрузкаНоменклатурыИзExcel»:

- Входной файл формата .xlsx с колонками по таблице шаблона (см. Приложение А).

- Сопоставление колонок через форму (drag‑and‑drop или список).

- Предпросмотр 50 первых строк, проверка корректности значений справочников.

- Логирование строк с ошибками в табличный документ с возможностью сохранить лог в файл.

- Для каждой строки: если номенклатура найдена по артикулу - обновить; иначе - создать.

- Режим «Только проверка» (без записи) для предварительной валидации.

4.2. Блок «Шаблоны этикеток»

4.2.1. Новые объекты

| Объект | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| УО_ШаблоныЭтикеток | Справочник | Хранение макетов (MXL, версия) |
| УО_РазмерыЭтикеток | Перечисление | Стандартные размеры (58×40, 58×60, 75×120 и т.д.) |
| УО_ТипыЭтикеток | Перечисление | Индивидуальная*/ Транспортная* |
| УО_ИсторияИзмененийМакета | РегистрСведений | Версионирование: макет, дата, автор, комментарий |

*Для международных поставок

4.2.2. Реквизиты справочника «УО_ШаблоныЭтикеток»

| Реквизит | Тип |
| --- | --- |
| Наименование | Строка |
| ТипЭтикетки | ПеречислениеСсылка.УО_ТипыЭтикеток |
| РазмерЭтикетки | ПеречислениеСсылка.УО_РазмерыЭтикеток |
| ШиринаММ / ВысотаММ | Число (5,1) |
| МакетMXL | ХранилищеЗначения (ТабличныйДокумент) |
| ИспользоватьПоУмолчанию | Булево |
| ДляМаркетплейса | Булево |
| Описание | Строка |
| ТипПринтера | ПеречислениеСсылка (Термо/Термотрансфер/Лазерный) |
| Автор, ДатаСоздания, ВерсияМакета | Служебные |

4.2.3. Форма редактора макета

- Использовать штатный редактор табличного документа (открытие по кнопке «Редактировать макет»).

- На форме справочника добавить панель с доступными полями для перетаскивания: все поля номенклатуры из п. 4.1.2.

- Специальные элементы: Поле «EAN13» (тип «Штрихкод», формат EAN‑13), Поле «DataMatrix» (тип «Штрихкод», формат DataMatrix, источник = КодМаркировки), Поле «Логотип бренда».

- Кнопка «Предпросмотр» - заполнить макет тестовыми данными (первая карточка номенклатуры с GTIN) и показать в окне просмотра.

- Кнопка «Клонировать» - создать новый макет на базе текущего.

- Хранение ≥ 10 макетов одновременно без ограничений.

- Нужно добавить возможность создавать и сохранять новые макеты.

- Добавить строку внутри макета «Дата изготовления», ввод вручную, формат «Месяц.Год»

4.2.4. Преднастроенные макеты

- Макет «Транспортная этикетка джинсы Поставщик1» - всё из макета ниже + КИТУ. Нужна возможность добавлять строки из раздела «Номенклатура»

- Макет «Индивидуальная этикетка джинсы Поставщик1» - всё из макета ниже + DataMatrix КИЗ + Порядковый номер при массовой печати. Нужна возможность добавлять строки из раздела «Номенклатура»

- Макет «Транспортная этикетка джинсы Поставщик2» - всё из макета ниже + КИТУ. Нужна возможность добавлять строки из раздела «Номенклатура»

- Макет «Индивидуальная этикетка джинсы Поставщик2» - всё из макета ниже + DataMatrix КИЗ + Порядковый номер при массовой печати. Нужна возможность добавлять строки из раздела «Номенклатура»

- Макет «Транспортная этикетка шорты Поставщик1» - всё из макета ниже + КИТУ. Нужна возможность добавлять строки из раздела «Номенклатура»

- Макет «Индивидуальная этикетка шорты Поставщик1» - всё из макета ниже + DataMatrix КИЗ + Порядковый номер при массовой печати. Нужна возможность добавлять строки из раздела «Номенклатура»

- Макет «Транспортная этикетка шорты Поставщик2» - всё из макета ниже + КИТУ . Нужна возможность добавлять строки из раздела «Номенклатура»

- Макет «Индивидуальная этикетка шорты Поставщик2» - всё из макета ниже + DataMatrix КИЗ + Порядковый номер при массовой печати. Нужна возможность добавлять строки из раздела «Номенклатура»

Образец индивидуальной маркировки:

4.3. Блок «Печать этикетки с ШК и DataMatrix»

4.3.1. Обработка «УО_ПечатьЭтикеток»

- Открывается из карточки номенклатуры, из документа «Заказ на эмиссию КМ», из документа «Поступление товаров», из документа «Заказ поставщику», из произвольной выборки.

- Форма: выбор шаблона, таблица «Номенклатура - Количество - КИЗ (опционально)».

- Для каждой строки: если связан КИЗ - печать DataMatrix конкретного КИЗа.

- Количество копий на позицию - из колонки «Количество» (без повтора КИЗа,только индивидуальный код).

- Вывод: табличный документ с последовательностью этикеток, с разбиением по страницам по размерам принтера (присвоить порядковый номер).

- Кнопка «Отправить на принтер» - прямая печать без предпросмотра.

- Кнопка «Сохранить в PDF» - для передачи в типографию.

4.3.2. Интеграция с КИЗами

- Получение КИЗа: функция ПолучитьКИЗДляПечати(Номенклатура, Количество) → массив кодов из регистра «ИС МП.КодыМаркировки», фильтр «Статус = Эмитирован И Номенклатура = … И Использован = Ложь».

- После успешной печати - установка флага «Использован = Истина» с датой.

- При повторной печати по ошибке: спецрежим «Перепечать», не помечает КИЗ использованным.

4.3.3. Валидация перед печатью

- Проверка длины и контрольной суммы GTIN (EAN‑13).

- Проверка корректности DataMatrix КИЗа: формат 01<GTIN>21<серийный>91<ключ>92<подпись>.

- При наличии невалидных кодов - предупреждение с возможностью пропустить или прервать.

4.4. Блок «Синхронизация с Национальным каталогом (ГИС МТ)»

4.4.1. Настройки обмена

- Справочник констант «УО_НастройкиИСМП»: Токен, URL (https://markirovka.crpt.ru/api/v3), ИНН участника, ОКТМО, Сертификат подписи.

- Форма настройки с кнопкой «Проверить соединение» (вызов GET /api/v3/true-api/auth/cert/key).

4.4.2. Выгрузка карточки товара в НК

Создать документ «УО_ОписаниеТовараНК» (документ, а не обработка - чтобы вести историю).

| Реквизит / табчасть | Описание |
| --- | --- |
| Дата, Номер, Организация | Шапка документа |
| ТоварнаяГруппа | Перечисление (Одежда, Обувь, Лёгкая пром. и т.д.) |
| ТЧ «Товары» | Номенклатура, GTIN, Атрибуты (по товарной группе), Статус, ОшибкаНК |

- По команде «Отправить в НК» для каждой строки вызвать API POST /api/v3/true-api/cards/create-card с заполненными атрибутами.

- Подпись тела запроса ЭЦП (КриптоПро, CMS‑формат).

- Получить moderation_id, сохранить в строке ТЧ, установить статус «Отправлен на модерацию».

- Регламентное задание «УО_ОпросНК» раз в 30 минут: проверять статусы (GET /cards/get по moderation_id), обновлять статус в документе.

- При статусе «Опубликован» получить присвоенный НК GTIN и записать в карточку номенклатуры.

4.4.3. Заказ и выгрузка КИЗ

Использовать типовой документ «Заказ на эмиссию КМ» (ИС МП) - расширить его следующими доработками:

- Автоподстановка ТНВЭД и GTIN из карточки номенклатуры.

- Проверка на дубли: если за последние 24ч уже был заказ по этому GTIN - предупреждение.

- После получения кодов - сохранение в регистр с дополнительным признаком «Пакет» (группа кодов одного заказа).

- Команда «Выгрузить в файл» - экспорт кодов в ZIP (PNG DataMatrix + CSV со списком) для передачи в типографию.

4.4.4. Журнал обменов

РегистрСведений «УО_ЛогОбменаИСМП»: Дата, Метод, URL, ТелоЗапроса, ТелоОтвета, КодСостояния, Организация, Документ‑источник. Хранить 90 дней, автоочистка регламентным заданием.

4.5. Блок «Интеграция с Wildberries по API»

4.5.1. Настройки подключения

Справочник «УО_КабинетыWB» (возможно несколько личных кабинетов):

| Реквизит | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Строка | Имя кабинета |
| ТокенКонтент | Строка (зашифровано) | Категория «Контент» |
| ТокенМаркетплейс | Строка (зашифровано) | Категория «Маркетплейс» |
| ТокенАналитика | Строка (зашифровано) | Категория «Аналитика» |
| Организация | СправочникСсылка.Организации |  |
| СкладFBS | Справочник.УО_СкладыWB | Для идентификации поставок |
| ПериодичностьОпросаЧасы | Число | Для получения новых заказов |
| Активен | Булево |  |

Токены хранить в зашифрованном виде (использовать БСП «ХранилищеОбщихНастроек» с шифрованием).

4.5.2. Получение информации о принятых КИЗах

Регламентное задание «УО_ПолучениеКИЗWB», периодичность - 30 минут.

- Получить список активных поставок: GET https://marketplace-api.wildberries.ru/api/v3/supplies?limit=50&next=<cursor>, фильтр done=false.

- Для каждой поставки со статусом «accepted» или «closed» - запросить состав: GET /api/v3/supplies/{supplyId}/orders.

- По каждому заказу - список SGTIN: GET /api/v3/orders/{orderId}/meta/sgtins.

- В регистре «ИС МП.КодыМаркировки» для каждого КИЗа проставить: Статус = «ПринятВБ», ПоставкаWB, ДатаПриёмки, ЗаказWB.

- Если КИЗ пришёл с WB, но отсутствует в 1С - создать запись со статусом «ОбнаруженНаWB_НеВ1С» и уведомлением ответственному (через подсистему «Оповещения»).

4.5.3. Автоматический вывод КИЗ из оборота при продаже

Регламентное задание «УО_ВыводИзОборотаWB», ежедневно в 03:00 МСК.

- Получить отчёт о продажах за вчерашний день: GET https://statistics-api.wildberries.ru/api/v1/supplier/sales?dateFrom=<вчера>&flag=1.

- Отфильтровать строки с saleID LIKE «S%» (только продажи, не возвраты).

- Для каждой продажи по баркоду WB найти SGTIN в регистре (связка через срез последних по статусу «ПринятВБ»).

- Сгруппировать по дате и создать документ «УО_ВыводИзОборотаWB» (с табчастью КИЗ → дата продажи → цена → номер заказа WB).

- Вызвать ИС МП API: POST /api/v3/lk/documents/create (тип «LP_SHIP_RECEIPT» - отгрузка в розницу / дистанционная продажа).

- Подпись ЭЦП, отправка, сохранение идентификатора документа ИС МП.

- В регистре установить статус «ВыведенИзОборота_Продажа» с датой продажи.

Срок отчётности По требованиям ЦРПТ сведения о дистанционной продаже маркированного товара должны быть поданы в ГИС МТ в течение 3 рабочих дней с момента продажи. Регламентное задание обязано отрабатывать ежедневно. При 3 подряд неуспешных запусках - отправить email ответственному (настройка через типовую «Рассылка отчётов»).

4.5.4. Возвраты и брак

- При появлении в отчёте saleID LIKE «R%» (возврат) - создать документ «УО_ВозвратВОборотWB».

- Вызов ИС МП: POST /api/v3/lk/documents/create (тип «LP_RETURN»).

- В регистре - статус КИЗа «ВозвращёнВОборот», готов к повторной продаже.

4.5.5. Обработка ошибок API

- HTTP 401 - токен просрочен. Остановить задание, уведомить ответственного email + показать в списке задач администратора.

- HTTP 429 (rate limit) - пауза 60 секунд, retry до 5 раз.

- HTTP 5xx - retry с экспоненциальной задержкой (5, 15, 45 сек), не более 3 попыток, затем откладывание до следующего запуска.

- Любые другие ошибки - запись в «УО_ЛогОбменаWB», пропуск строки, продолжение обработки.

5. Модель данных

5.1. Новые и расширяемые регистры

| Имя | Вид | Измерения / Ресурсы |
| --- | --- | --- |
| УО_АтрибутыНоменклатуры | РегистрСведений, независимый | Изм: Номенклатура; Рес: все поля из п.4.1.2 |
| УО_ИсторияИзмененийМакета | РегистрСведений | Изм: Шаблон, Версия; Рес: Автор, Дата, Комментарий, МакетБин |
| УО_ЛогОбменаИСМП | РегистрСведений | см. п.4.4.4 |
| УО_ЛогОбменаWB | РегистрСведений | Дата, Метод, URL, Статус, Ошибка, Кабинет |
| КодыМаркировкиИСМП (типовой) | Расширить | +ПоставкаWB, +ЗаказWB, +ДатаПриёмкиWB, +Использован |

5.2. Жизненный цикл КИЗа в системе

Состояния, которые должен поддерживать расширенный регистр «КодыМаркировкиИСМП»:

| Статус | Откуда переходит | Событие |
| --- | --- | --- |
| Эмитирован | - | Ответ СУЗ на «Заказ КМ» |
| Нанесён | Эмитирован | Документ «Нанесение КМ» |
| ВведёнВОборот | Нанесён | Документ «Ввод в оборот» |
| ОтгруженНаWB | ВведёнВОборот | Создание заказа/поставки WB (документ отгрузки) |
| ПринятВБ | ОтгруженНаWB | Автомат. получение из /api/v3/supplies |
| ВыведенИзОборота_Продажа | ПринятВБ | Автомат. из отчёта продаж + ИС МП |
| ВозвращёнВОборот | ВыведенИзОборота_Продажа | Автомат. при R‑записи в отчёте |
| Списан | Любой | Документ «Списание» |

6. Интерфейс пользователя

- В подсистемы «Склад» и «Продажи» добавить раздел «Учёт одежды (маркировка)».

- На рабочий стол начальника склада - виджет «КИЗ в работе»: сколько эмитировано, нанесено, в обороте, отгружено, продано, просрочено.

- Отдельная форма «Журнал обменов» с фильтром по системе (НК / WB), датам, статусу.

- Уведомления через штатную систему оповещений 1С (всплывающие, email) для ошибок API и просрочек.

7. Безопасность и права доступа

| Роль | Что может |
| --- | --- |
| УО_Маркировщик | Работа со справочником номенклатуры (без удаления), заказ КМ, печать этикеток, документы нанесения |
| УО_ОператорМаркетплейса | Просмотр/изменение документов интеграции WB, ручной запуск обменов |
| УО_АдминистраторОбменов | Настройки токенов, сертификатов, регламентных заданий, просмотр логов |
| УО_Просмотр | Только чтение всех объектов |

- Токены (WB, ИС МП) - хранить в зашифрованном виде.

- Логи не должны содержать токены в открытом виде - при записи маскировать: «Bearer ***».

- Доступ к настройкам обменов - только для роли «УО_АдминистраторОбменов» и «ПолныеПрава».

Вопросы:

- Требуется ли поддержка других маркетплейсов в будущем (Ozon, Яндекс Маркет) - чтобы заложить расширяемую архитектуру?

- Ответственные сотрудники (email) для уведомлений об ошибках обменов.

Приложение А. Шаблон Excel для загрузки номенклатуры

| Колонка | Тип | Пример | Обязательная |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Группа | Строка | Одежда\Брюки\Классика | Да |
| B. НаименованиеПолное | Строка | Джинсы багги женские "STREETDNK" 8939 серые XS (25) | Да |
| C. НаименованиеСокращённое | Строка | Джинсы багги женские | Да |
| D. Артикул | Строка | 8939 | Да |
| E. АртикулМаркетплейса | Строка | WB-12345-27 | Нет |
| F. Цвет | Строка (справочник) | Серый | Да |
| G. Размер1 | Строка (справочник) | 27 | Да |
| G. Размер2 | Строка (справочник) | XS | Да |
| H. Состав | Строка | 95% хлопок, 5% эластан | Да |
| I. Бренд | Строка | YourBrand | Да |
| J. Производитель | Строка (справочник) | Романка | Да (адрес производителя подгружается автоматически) |
| Импортер | Строка (справочник) | Ромашка | Да (адрес импортера подгружается автоматически) |
| K. Страна | Строка (ОКСМ) | Китай | Да |
| L. ТНВЭД | Строка | 6204620000 | Да |
| M. GTIN | Строка | 4670544100137 | Нет (можно сгенерировать) |
| Срок годности | Строка | Не ограничен | Да |